# Sección 04: Inventario y Actividades

## Gestión de Trabajo Diario (ACT-45)

El módulo de Inventario y Actividades permite el registro cronológico de los trabajos realizados en el proyecto y el seguimiento de las cantidades instaladas para la posterior certificación de pago.

### Componentes de Actividades:

1.  Día y Reporte (ACT-45):

- **Fecha de la Actividad:** Fecha en la que se realizó el trabajo.

- **Descripción del Trabajo:** Detalle de los sectores comerciales o áreas intervenidas.

- **Clima y Condiciones:** Datos ambientales relevantes (lluvia, temperatura) para justificar retrasos.

2.  Partidas Ejecutadas (Items Executed):

- **Seleccionar Ítem:** Lista de partidas cargadas desde el contrato original.

- **Cantidades del Día:** Volumen de trabajo avanzado.

- **Unidad de Medida:** El sistema mostrará la unidad predefinida.

3.  Seguimiento de Materiales (Material Inventory):

- **Stock Initial:** Cantidad de material disponible al iniciar la obra.

- **Recibido y Usado:** Movimiento de inventario para control de costos.

- **Costo de Almacén:** Para partidas de almacenamiento especial.

### Automatización de Datos:

- El sistema almacena cada ACT-45 y las cantidades ejecutadas se sumarán automáticamente al generar las **Certificaciones de Pago**.

- Si una partida alcanza el 100% de ejecución respecto al contrato original, el sistema alertará sobre la necesidad de una nueva **CHO de Extensión de Cantidades**.

### Cómo Usarlo:

- Use el menú de herramientas (icono de lista o martillo).

- Seleccione la fecha y rellene el formulario de actividades.

- Los resúmenes semanales pueden verse en esta sección o exportarse.

---

> [!TIP]

> Use el buscador en la lista de actividades para encontrar trabajos realizados en fechas específicas por palabra clave.