# MANUAL DE USUARIO DETALLADO

# SISTEMA PACT (PROGRAMA ACT)

Version 3.2.0 | Guia de Administracion Integral de Proyectos

# 1. Introduccion

Este sistema ha sido diseñado para centralizar toda la informacion critica de la Autoridad de Carreteras y Transportacion (ACT). Desde el presupuesto base hasta el cierre final, la herramienta asegura precision matematica y cumplimiento con los estandares de auditoria.

# 2. Acceso y Registro

Registro: Proceso para gestionar el acceso de personal.

Formulario inicial: Al ingresar por primera vez, debera completar el formulario de registro con su nombre, email y rol deseado.

Validacion: Un administrador de ACT evaluara su perfil y autorizara el acceso a proyectos especificos. Recibira una notificacion cuando su cuenta este activa.

# 3. Interfaz Principal (Dashboard)

Proposito: Panel visual que resume el estado de salud del proyecto.

Dashboard Visual: Indicadores visuales en verde, amarillo y rojo segu n el progreso.

Cuadro de Tiempo: Resumen de dias consumidos vs. dias totales del contrato.

Costo Final: Muestra el costo original + Ordenes de cambio - Penalidades.

# 4. Configuracion del Proyecto (Pestanas 1-3)

1. Proyecto: Aqui se definen los numeros de contrato, federales, fechas de inicio y terminacion administrativa (+2 anos automaticos).

2. Contratista: Registro de la empresa ejecutora, representantes legales y seguro social patronal (EIN).

3. Firmas ACT: Asignacion de Director Regional, Supervisor e Inspectores asignados a la obra.

# 5. Partidas del Contrato (Pestana 4)

Proposito: Corazon del presupuesto. Cada linea representa una unidad de trabajo.

Entrada de Datos: Permite enumerar el item, la especificacion técnica y el precio unitario.

Certificacion: Si una partida es critica (ej. Vigas), marque 'Requiere Manufactura' para forzar la validacion en la seccion 7.

# 6. Ordenes de Cambio - CHO (Pestana 5)

Proposito: Gestion de enmiendas al contrato original.

Campos Clave: Para cada CHO, puede registrar si hay aumento de presupuesto o extension de tiempo en dias.

Partidas Adicionales: Puede insertar nuevas partidas que no estaban en el contrato original para su posterior cobro.

# 7. Certificaciones de Pago - Pay Estimates (Pestana 6)

Proposito: Aqui se procesan las facturas mensuales del contratista.

Retencion: El sistema aplica automaticamente un 5% de retencion por ley (configurable).

Validacion: Permite seleccionar las partidas trabajadas y el monto ejecutado. El sistema valida que no se cobre mas del 100% de lo presupuestado.

# 8. Calidad y Logistica (Pestanas 7-8)

7. Manufactura: Registro de cartas de cumplimiento de fabrica antes de la instalacion.

8. MOS: Permite pagar por material entregado en la obra pero no instalado (Material on Site), garantizando que no se pague doble al momento de la instalacion.

# 9. Auditoria y Cierre (Pestanas 9-10)

9. Cumplimiento: Seguimiento de seguros, resoluciones, y documentos legales requeridos por la Oficina de la Contralora.

10. Liquidacion: Calculo final de dinero retenido, penalidades por retraso y balance para el cierre formal del proyecto.

# 10. Informe de Actividades y Asistente IA

Proposito Color Azul: La herramienta mas potente para el inspector de campo.

Dictado Inteligente: Presionando el boton del microfono 'IA Global', el inspector puede dictar un párrafo completo (ej: 'Hoy trabajamos 8 horas con 3 obreros, instalamos el asfalto del tramo norte y no hubo incidentes').

Resultados IA: La IA procesa el audio, extrae el personal, el equipo, las partidas y rellena las casillas automaticamente.

Secciones del Diario: Incluye clima (auto-obtenido de internet), personal, equipo, notas de seguridad y fotos del progreso.

# 11. Explorador de Archivos (Windows Style)

Proposito: Gestion documental intuitiva integrada en el sistema.

Organizacion: Sube documentos directamente a cada seccion (Ej: PDF de Certificaciones en la carpeta 7).

Funciones: Permite descargar, borrar y buscar archivos en segundos sin salir del programa.

# 12. Generacion de Reportes

Documentos Oficiales: En el menu 'Reportes' podra descargar en PDF la ACT-45 (Diario de Campo), la ACT-96 (Resumen de Partidas) y el Log de Modificaciones de Contrato (CCML).

Exportacion Excel: El sistema permite descargar todos los movimientos financieros en formato CSV/Excel para analisis avanzados en PC.

# Notas de Seguridad y Guardado

Alertas: El sistema le avisara si tiene cambios sin guardar antes de salir.

Sincronizacion: Toda la informacion se sincroniza en tiempo real con la nube de Supabase/PostgreSQL.