Manual Integral del Sistema PACT

Plataforma de Administración y Control de Obras

Versión del sistema: 2026.04

Autor del concepto: Ing. Enrique Saavedra Sada, PE

Introducción General

PACT es una plataforma especializada para la administración integral de proyectos de infraestructura, diseñada para cumplir con los requisitos técnicos, administrativos y legales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y entidades federales como FHWA. Integra en un solo ecosistema la gestión de costos, tiempo, cumplimiento laboral, documentación contractual y control de obra.

Este manual consolida y reorganiza las tres fuentes oficiales (Manual completo, Desglose por secciones e Histórico de instrucciones) en una estructura lógica, jerárquica y operativa, eliminando duplicaciones y alineando todos los módulos bajo un flujo funcional único.

BLOQUE A — SEGURIDAD, ACCESO Y ROLES

A1. Registro, Acceso y Autenticación

- Inicio de sesión por correo y contraseña.

- Manejo de contraseñas temporales con cambio obligatorio.

- Funcionalidad Olvidé mi contraseña con claves de 6 caracteres.

- Bloqueo administrativo de cuentas inactivas.

- Aislamiento estricto de proyectos mediante memberships.

A2. Sistema de Roles (RBAC)

- Rol A – Administrador Global: control total, usuarios, catálogos y módulos WIP.

- Rol B – Project Manager: control total del proyecto asignado.

- Rol C – Data Entry: entrada de datos financieros y operativos.

- Rol D – Read Only: auditoría y consulta.

- Rol E – Inspector: actividades diarias y fotos (sin finanzas).

- Rol F – Contratista: acceso limitado y UI diferenciada (PACT-Contratista).

A3. Seguridad Avanzada

- Supabase Auth y RLS.

- Confirmaciones dobles en creación de roles admin.

- Presencia en tiempo real (Web / Desktop).

- Verificación obligatoria de contraseña actual en cambios.

BLOQUE B — PORTAL DE ENTRADA Y VISIÓN EJECUTIVA

B1. Dashboard de Proyectos

- Vista Mis Proyectos vs Todos los Proyectos.

- Indicadores de estatus, región y número ACT.

- Solicitudes de acceso integradas.

B2. Resumen Ejecutivo (Executive Dashboard)

- KPIs financieros y físicos.

- Contrato original vs contrato actualizado.

- Fondos federales vs estatales.

- Progreso físico vs financiero.

- Análisis por Fecha de Corte.

BLOQUE C — CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

C1. Datos Generales del Proyecto

- Project IDs (ACT, Oracle, Federal).

- Fechas críticas: NTP, terminación original, revisada y administrativa.

- Configuración de fondos.

C2. Contratista y Cumplimiento Base

- Información legal del contratista.

- Fianzas y seguros (CFSE).

- Contactos oficiales.

C3. Firmas y Personal ACT

- Directorio oficial de personal asignado.

- Configuración de firmantes para documentos legales.

BLOQUE D — PARTIDAS Y CONTROL DE COSTOS

D1. Lista Maestra de Partidas

- Ítems, unidades y precios unitarios.

- Comparación original vs ejecutado.

- Balances individuales.

D2. Material On Site (MOS)

- Inventario no instalado.

- Control de facturas.

- Deducciones automáticas.

- Formularios ACT-117B.

BLOQUE E — CONTROL DE CAMPO

E1. Actividades Diarias (ACT-45)

- Registro cronológico de trabajo.

- Clima, condiciones y descripciones.

- Cantidades ejecutadas.

E2. Inspección (ACT-96)

- Informes técnicos diarios.

- Evidencia fotográfica.

E3. Minutas de Reunión

- Acuerdos, asistentes y tareas.

BLOQUE F — ÓRDENES DE CAMBIO (CHO)

F1. Gestión de CHO

- ACT-122, ACT-123, ACT-124 y ROA.

- Modificación de cantidades.

- Ítems nuevos (Extra Work).

- Control de extensiones de tiempo.

F2. Lógica Financiera

- Box 28, 29 y 30 automatizados.

- Cálculo correcto de balances y retenciones.

- Daños líquidos por exceder días.

BLOQUE G — CERTIFICACIONES Y PAGOS

G1. Certificaciones Mensuales

- ACT-117C (anverso y reverso).

- Retenciones del 5% o 2%.

- Historial por fecha de corte.

G2. Cumplimiento Laboral

- CCML.

- Davis-Bacon.

- Alertas antes de pagos.

BLOQUE H — CALIDAD Y LEGAL

H1. Certificados de Manufactura

- Control QA/QC.

- Missing list.

H2. ICC (Initial Certification)

- Vigencia de 60 días.

- Alertas de expiración.

BLOQUE I — CRONOGRAMA

I1. Gráfico de Gantt

- Ruta crítica.

- Dependencias.

- Progreso porcentual automático.

BLOQUE J — LIQUIDACIÓN FINAL

- Final Estimate.

- Hojas de Liquidación.

- Payroll Certification.

- Final Acceptance Report.

- Checklist de cierre.

BLOQUE K — FUERZA ADMINISTRATIVA

K1. Force Account

- Labor, equipo y materiales.

- Resúmenes diarios y acumulados.

K2. Modificaciones CCML

- Cartas contractuales.

- Historial de versiones.

BLOQUE L — CENTRAL DE REPORTES

- PDFs oficiales.

- Excels dinámicos.

- Dashboard ejecutivo.

- Todos los formularios ACT integrados.

BLOQUE M — ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

- Actualización de tablas.

- Migraciones.

- Herramientas internas.

BLOQUE N — SOPORTE Y AYUDA

- Glosario técnico.

- Manual integrado.

- Asistente IA PACT.

Cierre

PACT consolida en una sola plataforma todo el ciclo de vida de un proyecto de obra pública, desde la adjudicación hasta la aceptación final, garantizando cumplimiento, trazabilidad y control total.

Documento consolidado y estructurado a partir de fuentes oficiales internas.