# Catálogo de Reportes del Sistema PACT

Este documento detalla todos los reportes oficiales y técnicos que el programa PACT puede generar, organizados por su sección correspondiente.

---

## 1. REPORTES DE ENTRADA DE DATOS Y GESTIÓN

Reportes enfocados en la configuración y el estado general del proyecto.

*   **Dashboard Ejecutivo:** Resumen gerencial de alto nivel que incluye costos actuales, avance de tiempo, hitos y gráficas de salud del proyecto. (PDF)

*   **Balances Actuales:** Comparativa detallada de cantidades originales vs. ejecutadas, con el balance financiero de cada partida. (PDF/Excel)

*   **Detalle por Partida:** Historial cronológico completo de cada partida, mostrando en qué certificaciones o órdenes de cambio se ha utilizado. (PDF/Excel)

*   **Registro de Firmas ACT:** Listado del personal autorizado que ha pasado por el proyecto. (Impresión Directa)

---

## 2. REPORTES DE CAMPO Y BITÁCORA (ROA)

Documentación diaria de las actividades en el terreno.

*   **Reporte de Obra (ROA):** Informe diario que incluye condiciones del clima, personal del contratista/subcontratistas, equipo mayor utilizado y descripción de trabajos. (PDF)

*   **ACT-96 (Report of Inspection):** Reporte diario oficial de inspección de trabajos de construcción. (PDF)

*   **ACT-45 (Daily Report for Extra Work):** Reporte diario para documentar trabajos extra realizados bajo administración (Force Account). (PDF)

---

## 3. REPORTES DE ÓRDENES DE CAMBIO (CHO)

Documentación legal para modificaciones al contrato original.

*   **ACT-122:** Formulario oficial para la aprobación de Órdenes de Cambio (Change Orders). (PDF)

*   **ACT-123B:** Formulario suplementario B para el desglose detallado de la orden de cambio. (PDF)

*   **ACT-124:** Checklist oficial para el trámite de órdenes de cambio. (PDF editable)

*   **DOFAEI:** Documento de Fondos Asignados y Ejecución de Inversión. Desglose financiero para el departamento de finanzas. (PDF/Excel)

*   **Historial de Cambios (CHO Summary):** Resumen de todas las órdenes de cambio aprobadas hasta la fecha. (PDF)

---

## 4. REPORTES DE CERTIFICACIÓN Y PAGO

Documentos para el trámite de desembolsos mensuales.

*   **Certificación de Pago Mensual:** El documento principal de cobro del contratista, con desglose de cantidades y retenciones. (PDF)

*   **ACT-117C:** Formulario oficial de certificación de pago. (PDF)

*   **Relación de Material on Site (MOS):** Inventario de materiales en el sitio de obra para los cuales se solicita pago parcial. (PDF)

*   **ACT-117B:** Balance de Material on Site por partida específica. (PDF)

---

## 5. REPORTES DE MATERIALES Y MANUFACTURA (MFG)

Control de calidad y cumplimiento de especificaciones.

*   **Listado de Certificados de Manufactura:** Resumen de todos los materiales que cuentan con certificaciones de fábrica aprobadas. (PDF/Excel)

*   **Certificaciones Pendientes (Missing MFG):** Reporte crítico que identifica materiales pagados que aún no tienen su certificación física en el sistema. (PDF)

*   **Initial Certification (ICC):** Reporte de vigencia y cumplimiento de las certificaciones iniciales (60 días). (PDF)

*   **Material Certification Report:** Resumen técnico final de todos los materiales del proyecto. (PDF)

---

## 6. REPORTES DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)

Verificación de leyes laborales y seguros.

*   **Payroll Certification Report:** Resumen del estatus de las nóminas certificadas sometidas por el contratista y sus subcontratistas. (PDF)

*   **DBE Certification Report:** Seguimiento al cumplimiento de participación de empresas en desventaja económica (Disadvantaged Business Enterprise). (PDF)

*   **Estatus de Pólizas:** Informe de vigencia de pólizas del Fondo, ACAA y seguros de responsabilidad. (PDF)

---

## 7. REPORTES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

Documentación necesaria para la terminación oficial del contrato.

*   **Final Estimate:** Cálculo final de cierre de todas las partidas. (PDF)

*   **Final Construction Report:** Resumen histórico de toda la construcción del proyecto. (PDF)

*   **Final Acceptance Checklist:** Lista de cotejo para la aceptación final de la obra por parte de la ACT. (PDF)

*   **Contract Final Report:** Reporte legal de cierre de contrato. (PDF)

---

## 8. OTROS REPORTES TÉCNICOS

*   **Minutas de Reunión:** Reporte formal de los acuerdos y temas discutidos en reuniones de progreso. (PDF)

*   **Análisis de Tiempo (Time Analysis):** Estudio de extensiones de tiempo y días trabajados vs. calendario. (PDF)

*   **Environmental Review Report:** Seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental. (PDF)

*   **Resumen de Fondos (Fund Source):** Distribución del dinero por fuente de financiamiento (Federal vs. Estatal). (PDF)