# Manual de Usuario - Sección Change Orders / Enmiendas

About
Diseñador: Ing. Enrique Saavedra Sada, PE.

# 1. Introducción

La sección de "Change Orders / Enmiendas" permite gestionar las órdenes de cambio del contrato, incluyendo modificaciones en partidas existentes, trabajos extra, extensiones de tiempo o enmiendas administrativas.

# 2. Panel de Resumen (Dashboard)

• Total Aprobado ($): Muestra el monto total acumulado de las órdenes de cambio que ya han sido aprobadas.
• Total en Trámite ($): Refleja el monto económico de las órdenes de cambio que se encuentran actualmente en proceso o revisión.
• Impacto Económico: Muestra el impacto financiero total en el proyecto.
• Días de Extensión: Indica la cantidad total de días adicionales otorgados al contrato.

# 3. Encabezado de la Enmienda

• CHO / Enmienda: Número consecutivo que identifica a la orden de cambio (ej. #15).
• Fecha: Permite seleccionar o ingresar la fecha de la orden de cambio.
• Ext. Días: Campo para ingresar los días de extensión de tiempo asociados a esta enmienda específica.
• Estatus Doc.: Lista desplegable para seleccionar el estado actual del documento (ej. En trámite, Aprobado, etc.).
• Importe Total: Resumen del costo de la enmienda, desglosado por fuente de fondos (ej. ACT, FHWA).
• Tipos de Enmienda: Casillas de verificación para clasificar el cambio:
	- Change of Contract Items (Cambio en Partidas del Contrato)
	- New Items (Extra Work) (Partidas Nuevas / Trabajo Extra)
	- Time Extension (Extensión de Tiempo)
	- Enmienda Administrativa

# 4. Detalle de Partidas (Añadir/Modificar)

Al hacer clic en el botón "+ Añadir item", se permite agregar una nueva partida a la orden de cambio. Las columnas incluyen:
• Nuevo: Casilla para marcar si es un ítem completamente nuevo.
• # Item: Número identificador de la partida.
• Espec.: Especificación correspondiente al ítem.
• Descripción: Nombre de la partida y un campo para "Descripción Adicional".
• Unit: Unidad de medida (ej. LS, Ea, CuM).
• Qty: Cantidad a incrementar o reducir.
• Unit Price: Precio unitario de la partida.
• Amount Fondos: Monto total de la partida calculado.
• Origen de Fondos: Lista desplegable para asignar la fuente de financiamiento.
• Botón de Borrar (Basurero): Elimina la partida de la lista.

# 5. Justificación Técnica y Legal

Un cuadro de texto amplio donde se debe redactar el motivo técnico y/o legal que sustenta la creación de la orden de cambio. Por ejemplo: "Las actividades descritas en el presente documento corresponden al proceso de liquidación parcial de las partidas."